Liste des tâches pour le projet

* Choix du projet (jeux à choix)
* Choix du thème de projet (urbex)
* Expression des besoins/attente (sous forme de mind map ?)
  + Gantt,
  + Matériel utilisé,
  + Estimation globale des couts et temps du projet
* Choix des caractéristiques
  + Personnages,
  + Environnement,
  + Graphisme,
  + …
* Cahier des charges
  + Diagramme d’exigence,
  + Diagramme des cas d’utilisation,
* Choix de l’environnement de développement
  + ren’py pour le code,
  + Episode pour les personnages
  + …
* Ecriture du scénario (**sans** **coder**)
  + Personnages,
  + Lieux,
  + Histoire,
  + Objets/accessoires
  + …
* Ecriture des choix (**sans** **coder**)
  + Début de l’histoire sans choix,
  + Après la soirée ils décident d’aller dans un hôpital abandonné,
  + Combien de choix par situation ? (2/3 ?),
  + Quelles sont les conséquences des choix,

Une fois que l’histoire est mise en place, avec tous les détails, on commence à coder.

* Ecriture du scénario (**codage**)
  + Personnages,
  + Lieux,
  + Histoire,
  + Situation dans le temps (années 2000, 2020 ???)
  + Objets/accessoires,
  + …
* Ecriture des choix (**codage**)
  + Début de l’histoire sans choix,
  + Après la soirée ils décident d’aller dans un hôpital abandonné,
  + Combien de choix par situation ? (2/3 ?),
  + Quelles sont les conséquences des choixs

On doit faire un diagramme de gantt en temps réel (gantt commun, que chacun puisse modifier selon le travail fait (dates exactes), travail à effectuer (avec des estimations de dates), et surtout les DEAD LINES). Et mettre un code couleur par personne.

Les revues de projet

Il serait préférable de faire une revue de projet toutes les semaines (en audio ou pas) pour que chacun exprime son avis, montre le travail fait, et s’il y a des modifications à effectuer sur la gestion du projet.

Il faudrait créer un doc de « préparation » lorsque le prof demandera les avancées du projet :

* Diagramme de gantt (en ligne), avec copie sur un doc commun chaque semaine,
* Création d’une version des codes chaque semaine, (en cas de problème c’est très utile ^^),
* Compte rendu tout les 15j des tâches effectuées et l’avancée du projet,
* Autres diagrammes liés au projet,
* Diaporama support pour présenter le projet
* …

Répartition des tâches

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom(s) des Participant(s) | Semaine du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx | Etat de la tâche (faite ou a faire) |
| Agathe |  |  |
| Estelle |  |  |
| Jessica |  |  |
| Romain |  |  |
| Nicole |  |  |
| Marie |  |  |